Relatório de Desenvolvimento API III

sexta-feira, 30 de agosto de 2024

21:43

30/08/2024 - kick off

4 meses de projeto

Produto= Analise de produtividade de veículos, otimização de distribuição e custos de rotas. Empresa -Embarcadora de Cargas-

Matéria prima --> dados de transferência de produtos --> Fabrica (3) - Rotas - Clientes (51)

Apresentado o objetivo de mensuração de custo médio e a distância percorrida

Integrado ao SQL podendo em si consultar os indicadores de otimização no Power BI

expondo o cenário ideal, ótimo e as possíveis perdas, também a previsão de custos

Conseguindo compartilhar no portifólio online (Github) acompanhando a métrica de desenvolvimento através do painel online de atividades(JiraSoftware)

Com um banco de dados relacional (SQL) que demonstre indicadores de otimização através do power bi tendo phyton como prova real da informação

30/08/2024 - Desenvolvimento do Backlog

O time de desenvolvimento quase completo acompanhado pelo SM e PO criam o passo a passo para a conclusão do objetivo: analise de produtividade de veículos, otimização de distribuição e custo de rotas.

Para quatro (4) meses, tendo 3 semanas de produção a cada apresentação do progresso do projeto ao cliente, caracterizando cada encontro como Sprints, distribuindo em 4 partes. Sprints 1, 2, 3 e 4.

Tendo como objetivo principal em cada sprint apresentar o mínimo produto viável (MVP)

SPRINT 1 - BACKLOG DO PRODUTO

SPRINT 2 - SQL INTEGRADO

SPRINT 3 - KPI'S

SPRINT 4 - OTIMIZAÇÃO

06/08/2024 - Dominando o GitHub

Aprendizagem: Compreendi as utilidades de uso e para que fins utilizaremos;

GitHub Page, permite a hospedagem de blogs e portifólios de projetos

A partir do site Hostinger o qual apresenta os processos de elaboração da página e classificação dos recursos foi possível nortear a postagem do desenvolvimento da equipe e projeto no GitHub

Para a próxima aula 13/09/2024 planejo executar as funções estudadas esperando como resultado o esboço do projeto no GitHub

Para o dia 20/09/2024 pretendo atualizar e otimizar para versão final da etapa da sprint 0

Brasil!!

13/08/2024 - Aplicando técnicas

Criamos a empresa Aporeko no Github conseguinte o repositório do produto

Contudo estruturado a partir do modelo do semestre anterior rout x - api ll

Convidei a dona mariana a participar da estruturação

E instiguei a dúvida sobre a segregação do repositório do produto e da empresa

20/09/2024 Estruturação do github

Conseguido separar os repositórios a partir da recomendação do m2

Separamos em empresa e produto

Conseguindo estruturar pela metade do produto

E estruturado o repositório da equipe

22/09/2024 Finalização Da estrutura Github

Seguindo as correções que precisavam ser feitas em relação a coesão e coerência da estrutura tanto como no repositório do produto como também da empresa.

Aplicando e desenvolvendo habilidades de edição de imagens para adequar as exigências. Com a ferramenta Canvan